参　考　資　料

１　施工体制等点検表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び同法施行令に係る君津富津広域下水道組合入札・契約事務運用マニュアル

２　建設業法における技術者制度

様式１３

施工体制等点検表

| 工 事 名： | 低入札工事 |
| --- | --- |
| 請負業者名： | 該当・非該当 |

Ⅰ　事前点検

◎請負業者より提出された施工体制台帳の整備状況を事前に点検

| 点 検 事 項 | 結 果 |
| --- | --- |
| - 施工体制台帳に必要事項が書き込まれているか |  |
| ①作成建設業者の建設業許可業種・許可年月日・許可番号 |  |
| ②健康保険等の加入状況(健康保険・厚生年金保険・雇用保険) |  |
| ③建設工事の名称，内容及び工期 |  |
| ④発注者と請負契約を締結した年月日，当該発注者の名称及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地 |  |
| ⑤発注者が監督員を置くときは，当該監督員の氏名及び権限，当該監督員の行為についての作成建設業者の発注者に対する意見の申出方法（またはその内容が記載された作成建設業者への通知書の写し） |  |
| ⑥監理（主任）技術者の氏名，その者が有する技術者資格（工種）及びその者が専任の技術者であるか否かの別 |  |
| ⑦作成建設業者が現場代理人を置くときは，当該現場代理人の氏名及び権限，当該現場代理人の行為についての発注者の作成建設業者に対する意見の申出方法（またはその内容が記載された作成建設業者への通知書の写し） |  |
| ⑧専門技術者を置くときは，その者の氏名，担当する工事内容及びその者が有する主任技術者資格内容 |  |
| ⑨下請負人の商号又は名称及び住所，許可番号及び下請負人の商号又は名称及び住所，許可番号及び許可を受けた建設業の種類 |  |
| ⑩全ての下請負人の請け負った工事名称及び内容・工期 |  |
| ⑪全ての下請負人が注文者と下請契約を締結した年月目 |  |
| ⑫作成建設業者が監督員を置くときは，当該監督員の氏名及び権限等，当該監督員の行為についての下請人の作成建設業者に対する意見の申出方法（またはその内容が記載した作成建設業者への通知書の写し） |  |
| ⑬下請負人が現場代理人を置くときは，当該現場代理人の氏名及び権限等，当該現場代理人の行為について作成建設業者の下請人に対する意見の申出方法（またはその内容が記載した作成建設業者への通知書の写し） |  |
| ⑭下請負人が置く主任技術者の氏名，その者の有する資格又は実務経験年数及び専任か否かの別 |  |
| ⑮下請負人が専門技術者を置くときは，その者の氏名，担当する工事内容及びその者が有する主任技術者資格内容 |  |
| ⑯1次下請負契約を締結した営業所の名称及び所在地 |  |
| ２．施工体制台帳の添付書類は揃っているか |  |
| （１）２次以下の下請負人を含め，全ての請負契約書の写しが提出されているか確認（すべての下請業者について請負金額を明記しなければならない。） |  |
| ア．建設工事標準下請契約約款を使用， イ．同約款に準拠した内容を持つ下請契約書を使用している， ウ．その他 | ア．イ．ウ |
| （２）イ又はウの場合，下請契約書に法第１９条にある全ての事項が含まれているか |  |
| ①工事内容，②請負代金の額，③工事着手の時期及び工事完成の時期 |  |
| ④請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときはその支払の時期及び方法 |  |
| 点 検 事 項 | 結 果 |
| ⑤当事者の一方から設計変更又は工事着手の時期の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更，請負代金の額の変更または損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め |  |
| ⑥天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め |  |
| ⑦価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 |  |
| ⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め |  |
| ⑨注文者が工事に使用する資材を提供し，又は建設機械その他の機械を貸与するときは，その内容及び方法に関する定め |  |
| ⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 |  |
| ⑪工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法 |  |
| ⑫各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息，違約金その他の損害金 |  |
| ⑬契約に関する紛争の解決方法 |  |
| （３）監理技術者が監理技術資格を有することの証明書の写し(監理技術者資格者証の写し) |  |
| （４）監理技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するものの写し(健康保険証 又は住民税特別徴収税額通知書等の写し) |  |
| （５）作成建設業者が請け負った建設工事に関し主任技術者又は専門技術者を置いた場合は，その者が主任技術者資格を有することを証する書面及び直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証するものの写し |  |
| ３．再下請負通知書は提出されているか，また記載事項に不備はないか |  |
| ４．再下請負通知書の健康保険の加入状況（健康保険・厚生年金保険・雇用保険） |  |
| ５．元請の施工範囲等を確認(直営施工部分があるか，主たる部分を請け負わせていないか等) |  |
| ６．一括下請に該当すると思われる請負契約関係はないか |  |
| ７．不必要な重層下請となっていないか |  |
| ８．上請け，横請けの可能性の確認 |  |
| ９．下請負人の中に無許可業者がいる場合に500万円以上(建築一式工事にあっては1,500万円以上）の下請をさせていないか |  |
| １０．作成建設業者が特定建設業者でない場合，下請代金の総額が4,000万円（建築一式工事にあっては6,000万円）以上になっていないか |  |
| 低入札関係 |  |
| １１．下請との契約金額が，低入札価格調査時の見積金額と比較し大きく乖離していないか |  |

Ⅱ　現場点検

◎現場における標識，施工体制，技術者等の点検

１．標識灯の掲示

| 点 検 事 項 | 結 果 |
| --- | --- |
| （１）下請負人が再下請を行う場合に再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨の掲示 |  |
| （２）すべての建設業許可を持つ建設業者が建設業許可に関する標識の掲示 |  |
| （３）建退共制度導入事業者であることの標識（シール）の掲示及び証紙の配布状況の確認 |  |
| （４）労災保険に関する掲示 |  |

２．施工体制等

| 点 検 事 項 | 結 果 |
| --- | --- |
| （１）施工体制台帳は現場に備え付けられているか |  |
| （２）指導監督機関の長に提出した施工体制台帳と比べ，不備，追加，変更はないか |  |
| （３）施工体系図は工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示されているか |  |
| （４）元請負人の直営部分の施工状況の確認 |  |
| ①事前点検時に一括下請等の可能性がある場合については，より詳細に確認 |  |
| ②直営施工箇所が存在しない場合には，施工の関与状況を特に確認 |  |
| （５）下請負人が工事の一部を再下請に出している場合，下請負人の直営部分の施工状況を確認 |  |
| （６）下請人の中に無許可業者がいる場合に500万円以上（建築一式工事にあっては1,500万円以上）の下請をさせていないかどうか確認。 |  |
| （７）元請企業が下請企業の保険加入状況を把握し、未加入企業への指導を行っているか確認 |  |

３．監理（主任）技術者の配置状況

| 点 検 事 項 | 結 果 |
| --- | --- |
| （１）監理（主任）技術者の現場専任制等について（監理技術者に対しては資格者証の提示を求める） |  |
| ①当該監理（主任）技術者の現場専任制の確認 |  |
| ②当該監理（主任）技術者が，施工体制台帳等に記載された技術者と同一人物であることの確認 |  |
| ③当該監理（主任）技術者の直接的かつ恒常的な雇用状況の確認 |  |
| ④当該監理（主任）技術者の能力及び実質的な関与の状況の確認 |  |

４．下請業者の使用状況

| 点 検 事 項 | 結 果 |
| --- | --- |
| （１）施工体制台帳，下請負通知書，施工体系図に記載のない下請業者が作業していないか |  |
| （２）下請業者の施工状況，内容及び下請金額が下請負契約書に同じか |  |
| （３）下請業者が置く主任技術者の現場専任制等について |  |
| ①当該主任技術者の現場専任制の確認（下請金額3,500万円以上、建築一式工事は7,000万円以上） |  |
| ②当該主任技術者が，施工体制台帳等に記載された主任技術者と同一人物であることの確認 |  |
| ③当該主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認 |  |
| ④当該主任技術者の能力及び実質的な関与の状況の確認 |  |

建設業法における技術者制度について

★主任技術者と監理技術者★

建設業の許可業者は、施工する工事現場に主任技術者又は監理技術者を配置し、施工状況の管理・監督をしなければなりません。（建設業法第 26 条第 1 項）

主任技術者

工事現場の施工上の管理を担当する技術者で、工事の施工の際には、請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず主任技術者を配置しなければなりません。

監理技術者

発注者から直接工事を請け負い、下請業者に施工させる金額の合計が 4,500 万円（建築一式工事の場合は 7,000 万円）以上の場合（※）には主任技術者の代わりに監理技術者を置かなければなりません。

※金額は、いずれも消費税込です。

★主任技術者・監理技術者の現場専任制度★

公共性のある重要な工事で、工事 1 件の請負金額が 4,000 万円（建築一式工事の場合は 8,000 万円）以上（※）の工事を施工する場合、元請・下請にかかわらず、主任技術者・管理技術者はその工事に専任でなければなりません。

（建設業法第 26 条第 ３項）

なお、現場専任を要する監理技術者については、次ページに記載された資格要件のほか、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者資格者講習を受講していることが必要です。

（建設業法第 26 条第 ４ 項）

※金額は、いずれも消費税込です。

◇公共性のある重要な工事◇

①国・地方公共団体が発注する工事

②鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事

③学校、デパート、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事

＜個人住宅を除くほとんどの工事があてはまります＞

※建設業許可における営業所の専任技術者は、原則として主任技術者・監理技術者にはなれません。

例外：現場への専任制が求められない工事で、次の①～③すべて満たす場合

①専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事であること

②専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に接近した工事現場であること

③所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること

★主任技術者及び監理技術者の要件★

◇雇用関係◇

工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。

※在籍出向者や派遣、短期雇用の方は主任技術者・監理技術者になれません。

◇必要な資格等◇

担当する建設工事の業種について、以下の資格要件を満たしている必要があります。

|  |  | 資 格 要 件 |
| --- | --- | --- |
| 主 任 技 術 者 |  | 次のいずれかに該当する者 （１）高校等（※２）の所定学科卒業後５年以上、または大学等（※３)の所定学科卒業後３年以上の実務経験を有する者 （２）10年以上の実務経験を有する者 （３）国家資格者（１級、２級の施工管理技士など）、国土交通大臣特別認定者 |
| 管 理 技 術 者 | 指定建設業 （※１） | 次のいずれかに該当する者 （１）国家資格者（１級の施工管理技士など） （２）国土交通大臣特別認定者 |
|  | 指定建設業 以外 | 次のいずれかに該当する者 （１）国家資格者（１級の施工管理技士など） （２）主任技術者の（１）～（３）のいずれかに該当し、かつ、元請として 4,500 万円以上（※４）について２年以上指導監督的な実務経験を有する者 （３）国土交通大臣特別認定者 |

※１ 指定建設業：土木、建築、電気、管、鋼構造物、造園の７業種

※２ 高等学校のほか、旧実業高校、１年制の専修学校を含む

※３ 大学のほか、高等専門学校（高専）、旧制専門学校、２年制以上の専修学校を含む

※４ 昭和 59 年 10 月 １日以前の経験の場合には 1,500 万円以上、平成 ６ 年 12 月 28 日以前の経験については 3,000 万円以上